附件：

南淝河、十五里河、派河、双桥河水体达标方案项目进展情况汇总表

| 序号 | 项目名称 | 责任 单位 | 影响断面名称 | 项目进度 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十五里河近远期工程 |  |  |  |  |  |
|  | 十五里河污水厂一期提标及三期新建工程 | 市重点局 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 北涝圩污水厂运营恢复工程 | 滨湖新区 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 经开区片区污水外调 | 市建委、市重点局 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 祁门路排口截污工程 | 市建委、市重点局 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 上游天鹅湖调水补水工程 | 市水务局 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 十五里河生态补水工程 | 滨湖新区、市重点局 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 十五里河河口湿地工程 | 市水务局、市重点局、包河区 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 支流水质达标工程 | 包河区 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 京台高速初期雨水调蓄工程 | 市环湖办、经开区 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 小区海绵城市改造试点 | 市环湖办、包河区、蜀山区 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 胡大郢污水处理厂建设工程 | 市城乡建委 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 十五里河污水处理厂四期工程 | 市城乡建委 | 希望桥 | 在建 |  |
|  | 截污改造工程 | 市环湖办、各辖区 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 截污干管改造工程 | 市环湖办、市重点局 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 塘西河上游初期雨水转输通道治理工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 完工 |  |
|  | 河道底泥活化工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 在建 |  |
|  | 生态补水工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 办理初步设计方案报审。 |  |
|  | 小区海绵城市改造 | 市环湖办、蜀山区、高新区、经开区 | 希望桥 | 在建 |  |
|  | 金寨路处初期雨水调蓄工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 中标施工方已进场，完成围挡封闭，正在办理绿化迁移手续；同步办理初步设计方案报审。 |  |
|  | 宿松路处初期雨水调蓄工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 中标施工方已进场，完成围挡封闭，正在办理绿化迁移手续；同步办理初步设计方案报审。 |  |
|  | 匡河处初期雨水调蓄工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 中标施工方已进场，完成围挡封闭，正在办理绿化迁移手续；同步办理初步设计方案报审。 |  |
|  | 上海路处初期雨水调蓄工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 |  | 因该工程位于生态保护红线范围内，暂无法实施，具体实施时间待生态保护红线相关政策出台后明确 |
|  | 望湖公园处初期雨水调蓄工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 中标施工方已进场，完成围挡封闭，正在办理绿化迁移手续；同步办理初步设计方案报审。 |  |
|  | 徽园处初期雨水调蓄工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 办理初步设计方案报审。 |  |
|  | 锦绣大道处初期雨水调蓄工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 中标施工方已进场，完成围挡封闭，完成绿化迁移；同步办理初步设计方案报审。 |  |
|  | 南艳湖上游初期雨水治理工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 中标施工方已进场，完成围挡封闭，完成绿化迁移；同步办理初步设计方案报审。 |  |
|  | 重庆路调蓄池 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 |  | 因该工程位于生态保护红线范围内，暂无法实施，具体实施时间待生态保护红线相关政策出台后明确 |
|  | 垃圾收集处置工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 办理初步设计方案报审。 |  |
|  | 生态缓冲带工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 办理初步设计方案报审。 | 因该工程位于生态保护红线范围内，暂无法实施，具体实施时间待生态保护红线相关政策出台后明确 |
|  | 河流生态修复工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 办理初步设计方案报审。 |  |
|  | 水土涵养林工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 |  | 因该工程位于生态保护红线范围内，暂无法实施，具体实施时间待生态保护红线相关政策出台后明确 |
|  | 河流综合监测工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 办理初步设计方案报审。 |  |
|  | 增氧曝气工程 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 办理初步设计方案报审。 |  |
|  | 管网溯源调查与改造 | 市环湖办、巢湖城投 | 希望桥 | 办理初步设计方案报审。 |  |
| 派河近远期工程 |  |  |  |  |  |
|  | 小庙镇污水处理及管网建设项目 | 蜀山区 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 苦驴河水体达标工程 | 蜀山区，肥西县 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 梳头河综水体达标工程 | 肥西县、蜀山区 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 五老堰河水体达标工程 | 肥西县 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 岳小河水体达标工程 | 肥西县、高新区 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 斑鸠堰河水体达标工程 | 肥西县、高新区 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 王建沟水体达标工程 | 经开区、肥西县 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 卞小河水体达标工程 | 肥西县 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 潭冲河水体达标工程 | 肥西县 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 干流河道生态清淤与修复工程 | 市水务局 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 肥西县管网完善及截污工程 | 肥西县 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 排污口截流工程 | 肥西县 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 规模畜禽养殖场综合整治 | 蜀山区、肥西县、高新区 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 合肥经济技术开发区污水处理厂三期工程 | 重点局 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 西部组团污水处理厂 | 重点局 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
|  | 污水处理厂尾水提标改造和扩建 | 经开区，肥西县 | 肥西化肥厂下 | 完工 |  |
| 双桥河近远期工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 截污工程 | 巢湖市 | 入湖口 | 完工 |  |
| 2 | 渔船、渔民迁移工程 | 巢湖市 | 入湖口 | 完工 |  |
| 3 | 畜禽养殖污染治理工程 | 巢湖市 | 入湖口 | 完工 |  |
| 4 | 清淤工程 | 巢湖市 | 入湖口 | 完工 |  |
| 5 | 生活垃圾收集处理工程 | 巢湖市 | 入湖口 | 完工 |  |
| 6 | 生态补水工程 | 巢湖市 | 入湖口 | 完工 |  |
| 7 | 初期雨水处理工程 | 巢湖市 | 入湖口 | 前期 |  |
| 8 | 村镇生活污水收集与处理工程 | 巢湖市 | 入湖口 | 完成 |  |
| 9 | 农业面源污染治理工程 | 巢湖市 | 入湖口 | 前期 |  |
| 10 | 河道综合整治工程 | 巢湖市 | 入湖口 | 前期 |  |
| 11 | 在线监测 | 巢湖市 | 入湖口 | 完工 |  |
| 南淝河近远期工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 四里河环境综合治理工程 | 庐阳区 | 施口 | 在建 |  |
| 2 | 板桥河环境综合治理工程 | 市重点局 | 施口 | 完工 |  |
| 3 | 二十埠河下游环境综合治理 | 瑶海区 肥东县 | 施口 | 在建 |  |
| 4 | 二十埠河中游湿地工程 | 瑶海区 | 施口 | 完工 |  |
| 5 | 二十埠河上游小板桥河东、西支河道整治工程 | 新站区、瑶海区 | 施口 | 在建 |  |
| 6 | 店埠河中上游环境综合治理 | 肥东县 | 施口 | 完工 |  |
| 7 | 撮镇仙临湿地和建华湿地 | 肥东县 | 施口 | 在建 |  |
| 8 | 关镇河环境综合治理工程 | 包河区 | 施口 | 完工 |  |
| 9 | 南淝河-关镇河治理工程 | 包河区 | 施口 | 完工 |  |
| 10 | 长乐河环境综合治理工程 | 肥东县 | 施口 | 在建 |  |
| 11 | 新、扩建污水处理厂 | 市建委 | 施口 | 完工 |  |
| 12 | 元疃镇、桥头集、长乐乡、复兴乡污水处理及管网建设项目 | 肥东县 | 施口 | 完工 |  |
| 13 | 肥东县污水处理厂三期（店埠镇） | 肥东县 | 施口 | 完工 |  |
| 14 | 尾水提标 | 市建委 | 施口 | 在建 |  |
| 15 | 史家河和二里河综合治理 | 市建委 包河区 瑶海区 | 施口 | 完工 |  |
| 16 | 排污管网建设与截污工程 | 市建委 | 施口 | 在建 |  |
| 17 | 新站区“十二五”污水管网建设工程 | 新站区 | 施口 | 完工 |  |
| 18 | 包河工业区污水管网改造工程 | 包河区 | 施口 | 完工 |  |
| 19 | 农业面源治理工程 | 市农委 | 施口 | 基本完工 |  |
| 20 | 东大圩水环境治理工程（农村面源综合治理工程） | 包河区 | 施口 | 在建 |  |
| 21 | 初期雨水调蓄池与净化工程 | 市建委、市重点局 | 施口 | 完工 |  |
| 22 | 初期雨水处置利用工程 | 蜀山区、庐阳区、瑶海区、包河区 | 施口 | 在建 |  |